Перечень МКД Любинского муниципального района, включенных в Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта на 2014-2016 гг

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п.п. | **Адрес МКД** |  |
| 1 | р.п. Любинский, ул. 70 лет Октября, д. 7 | выполнение 100% |
| 2 | р.п. Любинский, ул. Октябрьская, д. 132 | выполнение 100% |
| 3 | р.п. Любинский, ул. Октябрьская, д. 180 | выполнение 100% |
| 4 | р.п. Любинский, ул. Победы, д. 3 | выполнение 100% |
| 5 | р.п. Красный Яр, ул. Дорожная, д. 9 | выполнение 100% |
| 6 | с. Казанка, ул. Школьная, д. 10 | выполнение 100% |
| 7 | п. Северо-Любинский, ул. Советская, д. 17 | Смена собственниками конструктива. Необходимо внесение изменений в краткосрочный план. |
| 8 | п. Северо-Любинский, ул. Советская, д. 18 | выполнение 100% |
| 9 | п. Северо-Любинский, ул. Советская, д. 19 | выполнение 100% |
| 10 | п. Северо-Любинский, ул. Советская, д. 20 | выполнение 100% |
| 11 | р.п. Любинский, ул. Буркенина, д. 10 | Смена собственниками конструктива. Необходимо внесение изменений в краткосрочный план. |
| 12 | р.п. Любинский, ул. Буркенина, д. 6 | выполнение 100% |
| 13 | р.п. Любинский, ул. М. Горького, д. 166 | выполнение 100% |
| 14 | р.п. Любинский, ул. Победы, д. 4 | выполнение 100% |
| 15 | р.п. Любинский, ул. Победы, д. 6 | выполнение 100% |
| 16 | р.п. Любинский, ул. Целинная, д. 4 | выполнение 100% |
| 17 | р.п. Любинский, ул. Целинная, д. 5 | выполнение 100% |
| 18 | п. Драгунский, ул. Центральная, д. 2 | выполнение 100% |
| 19 | р.п. Красный Яр, ул. Комсомольская, д. 20 | Собственникам необходимо обращаться в Фонд капитального ремонта после 1 января 2017 года  |
| 20 | р.п. Красный Яр, ул. Октябрьская, д. 15 | Собственникам необходимо обращаться в Фонд капитального ремонта после 1 января 2017 года |
| 21 | р.п. Красный Яр, ул. Октябрьская, д. 17 | Собственникам необходимо обращаться в Фонд капитального ремонта после 1 января 2017 года |
| 22 | р.п. Красный Яр, ул. Октябрьская, д. 6 | выполнение 100% |
| 23 | с. Новокиевка, ул. Куйбышева, д. 60 | выполнение 100% |
| 24 | п. Камышловский, ул. Карбышева, д. 1 | Собственникам необходимо обращаться в Фонд капитального ремонта после 1 января 2017 года |
| 25 | п. Камышловский, ул. Карбышева, д. 3 | Собственникам необходимо обращаться в Фонд капитального ремонта после 1 января 2017 года |
| 26 | п. Камышловский, ул. Карбышева, д. 5 | Собственникам необходимо обращаться в Фонд капитального ремонта после 1 января 2017 года |
| 27 | п. Камышловский, ул. Ленина, д. 6 | Собственникам необходимо обращаться в Фонд капитального ремонта после 1 января 2017 года |
| 28 | п. Северо-Любинский, ул. Советская, д. 21 | Собственникам необходимо обращаться в Фонд капитального ремонта после 1 января 2017 года |
| 29 | раз. Новокиевский, д. 1 | Собственникам необходимо обращаться в Фонд капитального ремонта после 1 января 2017 года |
| 30 | раз. Новокиевский, д. 2 | Собственникам необходимо обращаться в Фонд капитального ремонта после 1 января 2017 года |
| 31 | р.п. Красный Яр, ул. Комсомольская, д. 22 | Конкурсные процедуры согласно Постановлению РФ № 615  |
| 32 | р.п. Красный Яр, ул. Комсомольская, д. 26 | Конкурсные процедуры, согласно Постановлению РФ № 615  |
| 33 | р.п. Красный Яр, ул. Комсомольская, д. 52 | Конкурсные процедуры согласно № 615 Постановлению РФ |
| 34 | р.п. Красный Яр, ул. Октябрьская, д. 19 | Смена собственниками конструктива. Необходимо внесение изменения в краткосрочный план. |
| 35 | р.п. Красный Яр, ул. Октябрьская, д. 20 | Собственникам необходимо обращаться в Фонд капитального ремонта после 1 января 2017 года |
| 36 | р.п. Красный Яр, ул. Октябрьская, д. 21 | Собственникам необходимо обращаться в Фонд капитального ремонта (г. Омск. ул. Краснофлотская, д. 24, каб. 214 отдел жилищного хозяйства)  |
| 37 | р.п. Красный Яр, ул. Съездовская, д. 8 | Конкурсные процедуры согласно Постановлению РФ № 615  |
| 38 | р.п. Красный Яр, ул. Школьная, д. 1 | Собственникам необходимо обращаться в Фонд капитального ремонта после 1 января 2017 года |
| 39 | р.п. Красный Яр, ул. Школьная, д. 5 | Собственникам необходимо обращаться в Фонд капитального ремонта после 1 января 2017 года |
| 40 | р.п. Любинский, пер. Кредитный, д. 12 | Заключен договор от 14.11.2016 № 2016/168/к. |
| 41 | р.п. Любинский, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 15 | Собственникам необходимо обращаться в Фонд капитального ремонта после 1 января 2017 года |
| 42 | р.п. Любинский, ул. 70 лет Октября, д. 13 | Собственникам необходимо обращаться в Фонд капитального ремонта после 1 января 2017 года |
| 43 | р.п. Любинский, ул. 70 лет Октября, д. 9 | Заключен договор от 14.11.2016 № 2016/168/к. |
| 44 | р.п. Любинский, ул. МОПРА, д. 96 | Договор на разработку ПСД на этапе заключения. |
| 45 | р.п. Любинский, ул. МОПРА, д. 98 | Смена собственниками конструктива. Необходимо внесение изменений в краткосрочный план. |
| 46 | р.п. Любинский, ул. Пионерская, д. 22 | Собственникам необходимо обращаться в Фонд капитального ремонта после 1 января 2017 года |
| 47 | р.п. Любинский, ул. Победы, д. 5 | Собственникам необходимо обращаться в Фонд капитального ремонта после 1 января 2017 года |